| No. | Tipo de usuario | Descripción | Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario administrador | Usuario que gestiona accesos, permisos y funcionamiento del sistema. | Jefe de departamento que controla usuarios y sistema. |
| 2 | Usuario Final | Usuario que interactúa directamente con el sistema. | Estudiantes, docente y autoridades estudiantiles que usan la plataforma. |

Tipos de Usuarios

Tabla de funcionalidad.

| No. | Tipo de usuario | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudiante | Responder encuestas | Llenar encuesta sobre práctica actitudinal y desarrollo de clases de sus docentes. |
| 2 | Estudiante | Participar en el foro | Publicar dudas, sugerencias o comentarios sobre el profesor de forma abierta. |
| 3 | Docente | Visualizar resultados | Visualizar los resultados de sus evaluaciones para mejora personal. |
| 4 | Docente | Responder en el foro | Responder dudas y retroalimentar a los estudiantes mediante el foro. |
| 5 | Coordinadora de carrera | Supervisar evaluaciones | Permite revisar el desempeño de cada docente. |
| 6 | Coordinadora de carrera | Regular actividad de los foros | Supervisar la comunicación del estudiante al docente, asegurando que se responda con lenguaje apropiado. |
| 7 | Jefe de departamento | Gestionar usuarios | Permite registrar, editar, eliminar usuarios del sistema. |
| 8 | Jefe de departamento | Generar reportes | El Sistema le muestra gráficas sencillas para la toma de decisiones. |

Roles según Scrum.

| Rol | Nombre y Apellidos. | Funciones. |
| --- | --- | --- |
| Product Owner. | Jefe de departamento de la carrera. | Representante de los interesados que prioriza el producto backlog. |
| Scrum Master. | Amelia Delgado. | Facilitador que elimina obstáculos y asegura que se siga la metodología. |
| Development Team. | Dev Fullstack. Amelia Delgado Dev Backend. Melvin Suárez QA / Tester.Carlos Mendoza y Steven suarez Dev Frontend. Jolibeth Perez/Melissa López | Equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. |
| Stakeholders. | Estudiantes y autoridades de UNAN-Managua. | Usuarios finales interesados en los resultados del sistema. |

Historias de usuario

| HU01 – Evaluar desarrollo de clases |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Responder encuestas de actitudinal y metodológica. |  |  |
| Para | Evaluar a mis docentes |  |  |
| Validación | - No permitir campos vacíos sobre información obligatoria, debe de mostrar un mensaje de error. - Permitir campo opcional para comentarios de texto. - Mostrar mensaje de confirmación de envió. - Mostrar encuesta a estudiante | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

| HU02 – Acceder al foro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Publicar una pregunta o sugerencia abierta |  |  |
| Para | Recibir respuestas del docente o de otros compañeros |  |  |
| Validación | - Límite de caracteres por publicación. - El texto no debe de estar vacío. - Impedir publicaciones con menos de 10 caracteres. - Mostrar foro a estudiantes | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 18 hrs |

| HU03 – Anonimato en respuestas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Mis respuestas no se vean |  |  |
| Para | Opinar con libertad |  |  |
| Validación | - No mostrar el nombre del estudiante. - Generar un código aleatorio de estudiante. - No permitir respuestas vacías. - Mostrar encuesta a estudiantes. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

| HU04 – Visualizar resultados. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Ver respuestas de encuesta |  |  |
| Para | Conocer mi desempeño |  |  |
| Validación | - Permitir ver comentarios sin identificar el autor. - No permitir ver campos vacíos. - Validar que existan encuestas. - Mostrar resultados de encuesta. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 18hrs |

| HU05 – Responder en el foro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Contestar dudas o recibir sugerencias |  |  |
| Para | Interactuar con los alumnos. |  |  |
| Validación | - Permitir que se pueda eliminar y editar comentarios en el foro. - Limitar caracteres. - Permitir marcarlo el foro como “solucionado”. - Mostrar foro | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 18 hrs |

| HU06 – Supervisar evaluaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Coordinadora |  |  |
| Quiero | Supervisar desempeño docente |  |  |
| Para | Control académico |  |  |
| Validación | - Visualizar graficas de la respuesta de los estudiantes. - Validar que no se manipulen los datos. - Visualizar que haya datos. - Mostrar evaluaciones de encuesta. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

| HU07 – Moderar foro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Coordinadora |  |  |
| Quiero | Controlar los mensajes del foro |  |  |
| Para | Mantener respeto y orden |  |  |
| Validación | - Eliminar mensajes del foro. - Validar existencia de comentario. - Detectar lenguaje inapropiado. - Mostrar foro | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 14 hrs |

| HU08 – Registrar usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Agregar usuarios |  |  |
| Para | Dar acceso al sistema |  |  |
| Validación | - Validar formato de datos (correo, nombre). - Validar que no existan correos duplicados o existentes. - No permitir campos vacíos. - Mostrar registro de usuarios. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20 hrs |

| HU09 – Desactivar usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Dar de baja a los usuarios |  |  |
| Para | Eliminar usuarios que no existan |  |  |
| Validación | - Solicitar doble confirmación antes de borrar el usuario. - Validar que el usuario exista en el sistema. - Confirmar que el usuario haya sido eliminado. - Mostrar el desactivar usuarios. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 18hrs |

| HU10– Programar fechas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Poner plazo de tiempo |  |  |
| Para | Que las encuestas se cierren |  |  |
| Validación | - Validar que la fecha de inicio sea menor que la de fin. - No permitir fechas de evaluación en días pasados. - Bloquear acceso fuera de fecha. - Mostrar para programar las fechas de la encuesta. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12hrs |

| HU11 – Crear encuestas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Crear encuestas |  |  |
| Para | Evaluar docentes |  |  |
| Validación | - Validar que tenga preguntas. - Llenar datos obligatorios. - No permitir campos en blanco. - Mostrar creación de encuesta | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 20hrs |

| HU12 – Editar encuestas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Modificar las preguntas de las encuestas |  |  |
| Para | Para actualizarlas |  |  |
| Validación | - Validar que exista la encuesta. - Validar cambios correctos. - Validar estructura de pregunta. - Mostrar editar encuesta. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 10hrs |

| HU13 – Eliminar encuestas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Jefe de departamento |  |  |
| Quiero | Borrar encuestas |  |  |
| Para | Para mantener el orden en el sistema |  |  |
| Validación | - Confirmar que la encuesta no esté en uso. - Solicitar confirmación antes de proceder a eliminar. - Validar que exista una encuesta que eliminar. - Mostrar eliminar encuesta. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12hrs |

| HU14 – Buscar docente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Filtrar por nombre en la lista de profesores |  |  |
| Para | Encontrar rápido a quien evaluar |  |  |
| Validación | - No distinguir entre mayúsculas y minúsculas. - Mostrar un mensaje de sin resultados si el nombre no existe. - Limpiar búsqueda. - Mostrar buscador para docente. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 10hrs |

| HU15 – Descartar comentario en foro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Borrar una duda o sugerencia que publiqué en el foro |  |  |
| Para | Evitar confusiones si la duda ya no es necesaria |  |  |
| Validación | - Permitir borrar solo a la coordinadora y al autor del comentario. - Solicitar confirmación antes de borrar. - Desaparecer el comentario del foro inmediatamente. - Mostrar foro | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 10hrs |

| HU16 – Cerrar sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario del sistema |  |  |
| Quiero | Salir de mi cuenta |  |  |
| Para | Que nadie más use el sistema en mi ausencia |  |  |
| Validación | - Mostrar una ventana de confirmación antes de salir. - Limpiar datos temporales. - Regresar al inicio de sesión. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 13hrs |

| HU17 – Limpiar campos en encuesta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Borrar todo lo que escribí en la encuesta |  |  |
| Para | Empezar de nuevo rápidamente |  |  |
| Validación | - Incluir un botón de “Limpiar” en el formulario. - Dejar todos los cuadros de texto vacíos al presionarlo. - Desmarcar cualquier opción de selección múltiple. - Mostrar un cuadro de confirmación. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 10hrs |

| HU18 – Consultar historial de participación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante |  |  |
| Quiero | Ver mis encuestas hechas |  |  |
| Para | Saber cuáles me hacen falta |  |  |
| Validación | - Mostrar lista organizada por fecha. - Mostrar el estado de la encuesta (realizada, pendiente). - Permitir borrar historial de encuestas. - Mostrar historial de participación de encuesta. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 10 hrs |

| HU19 – Bloquear usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Coordinadora |  |  |
| Quiero | Restringir estudiantes del sistema |  |  |
| Para | Limitar acceso por mal uso de foro |  |  |
| Validación | - Validar que el usuario exista. - Solicitar confirmación de bloqueo de usuario. - Limitar al usuario a solo a ver el foro. - Mostrar foro. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 8hrs |

| HU20 – Filtrar foro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Coordinadora |  |  |
| Quiero | Ver solo los comentarios de los últimos días |  |  |
| Para | Revisar lo mas reciente de forma eficiente |  |  |
| Validación | - Permitir seleccionar un rango de fecha. - Validar que la fecha final no sea anterior a la inicial. - Mostrar el total de comentarios encontrados. - Mostrar filtro de foro. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 12hrs |

Product Backlog

| ID | Historia | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Evaluar desarrollo de clases | 5 | 32 | 160 | 20hrs |
| HU02 | Acceder al foro | 5 | 32 | 160 | 18hrs |
| HU03 | Anonimato en respuestas | 4 | 16 | 64 | 14hrs |
| HU04 | Visualizar resultados | 4 | 16 | 64 | 18hrs |
| HU05 | Responder al foro | 4 | 16 | 64 | 18hrs |
| HU06 | Supervisión de evaluaciones | 3 | 8 | 24 | 14hrs |
| HU07 | Moderar foro | 4 | 16 | 64 | 14hrs |
| HU08 | Registrar usuario | 5 | 32 | 160 | 20hrs |
| HU09 | Desactivar usuarios | 5 | 32 | 160 | 18hrs |
| HU10 | Programar fechas | 3 | 8 | 24 | 12hrs |
| HU11 | Crear encuestas | 5 | 32 | 160 | 20hrs |
| HU12 | Editar encuestas | 4 | 16 | 64 | 10hrs |
| HU13 | Eliminar encuesta | 3 | 8 | 24 | 12hrs |
| HU14 | Buscar docente | 3 | 8 | 24 | 10hrs |
| HU15 | Descartar comentario en foro | 3 | 8 | 24 | 10hrs |
| HU16 | Cerrar sesión | 2 | 4 | 8 | 13hrs |
| HU17 | Limpiar campos en encuesta | 2 | 4 | 8 | 10hrs |
| HU18 | Consultar historial de participación | 2 | 4 | 8 | 10hrs |
| HU19 | Bloquear usuarios | 2 | 4 | 8 | 8 hrs |
| HU20 | Filtrar foro | 2 | 4 | 8 | 12hrs |

Product Backlog priorizado

| ID | Historia | Importancia | Sprint Programado | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Evaluar desarrollo de clases | 160 | Sprint 1 | 09/04/2026 | 12/04/2026 |
| HU02 | Acceder al foro | 160 | Sprint 1 | 13/04/2026 | 15/04/2026 |
| HU08 | Registrar usuario | 160 | Sprint 1 | 16/04/2026 | 19/04/2026 |
| HU09 | Desactivar usuarios | 160 | Sprint 1 | 20/04/2026 | 22/04/2026 |
| HU11 | Crear encuestas | 160 | Sprint 1 | 23/04/2026 | 26/04/2026 |
| HU03 | Anonimato en respuestas | 64 | Sprint 2 | 27/04/2026 | 29/04/2026 |
| HU04 | Visualizar resultados | 64 | Sprint 2 | 30/04/2026 | 02/05/2026 |
| HU05 | Responder al foro | 64 | Sprint 2 | 03/05/2026 | 05/05/2026 |
| HU07 | Moderar foro | 64 | Sprint 2 | 06/05/2026 | 08/05/2026 |
| HU12 | Editar encuestas | 64 | Sprint 2 | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| HU06 | Supervisión de evaluaciones | 24 | Sprint 3 | 11/05/2026 | 13/05/2026 |
| HU10 | Programar fechas | 24 | Sprint 3 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
| HU13 | Eliminar encuesta | 24 | Sprint 3 | 16/05/2026 | 18/05/2026 |
| HU14 | Buscar docente | 24 | Sprint 3 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
| HU15 | Descartar comentario en foro | 24 | Sprint 3 | 21/05/2026 | 22/05/2026 |
| HU16 | Cerrar sesión | 8 | Sprint 4 | 23/05/2026 | 25/05/2026 |
| HU17 | Limpiar campos en encuesta | 8 | Sprint 4 | 26/05/2026 | 27/05/2026 |
| HU18 | Consultar historial de participación | 8 | Sprint 4 | 28/05/2026 | 29/05/2026 |
| HU19 | Bloquear usuarios | 8 | Sprint 4 | 30/05/2026 | 31/05/2026 |
| HU20 | Filtrar foro | 8 | Sprint 4 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |

Sprint 1

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU08 | Registrar usuario | Diseñar interfaz de registro en Java Swing. | 4h | Dev Frontend(Jolibeth perez/Melissa López) |
|  |  | Programar conexión a base de datos (MySQL). | 4h | Dev Backend(Melvin enrique) |
|  |  | Insertar datos en la base de datos. | 3h | Dev Backend(Melvin enrique) |
|  |  | Validar datos (correo, campos vacíos). | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas de registro. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU11 | Crear encuestas | Diseñar interfaz de encuestas. | 4h | Dev Frontend(Jolibeth perez/Melissa López) |
|  |  | Crear tablas en base de datos. | 3h | Dev Backend(Melvin enrique) |
|  |  | Guardar preguntas en la BD. | 3h | Dev Backend(Melvin enrique) |
|  |  | Validar campos obligatorios. | 2h | Dev Fullstack(Amelia delgado) |
|  |  | Pruebas de funcionalidad. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU01 | Evaluar desarrollo de clases | Diseñar interfaz de evaluación. | 4h | Dev Frontend(Jolibeth Perez/Melissa López) |
|  |  | Programar captura de respuestas. | 4h | Dev Backend(Melvin enrique) |
|  |  | Guardar respuestas en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar respuestas completas. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Deñgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU09 | Desactivar usuarios | Diseñar opción en interfaz. | 3h | Dev Frontend(Jolibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Actualizar estado en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar permisos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Confirmación de acción. | 1h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU02 | Acceder al foro | Diseñar interfaz del foro. | 4h | Dev Frontend(Jolibeth Perez/Melissa Lopez) |
|  |  | Crear tabla de comentarios en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Programar publicación de mensajes. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar contenido. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Deñgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |

Sprint 2

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU04 | Visualizar resultados | Diseñar interfaz con JTable. | 4h | Dev Frontend(Jolibeth Perez/Melissa Lopez) |
|  |  | Consultar datos desde BD. | 4h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Mostrar resultados en tabla. | 3h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Validar datos disponibles. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU05 | Responder al foro | Diseñar interfaz de respuesta. | 3h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa Lopez) |
|  |  | Programar respuesta en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar contenido. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU03 | Anonimato en respuestas | Programar anonimato en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Ocultar datos del estudiante. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Validar anonimato. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU07 | Moderar foro | Diseñar opción de moderación. | 3h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Programar eliminación de comentarios. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar contenido inapropiado. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU12 | Editar encuestas | Diseñar interfaz de edición. | 3h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Actualizar datos en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar cambios. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |

Sprint 3

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU06 | Supervisión de evaluaciones | Consultar datos desde BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Mostrar información. | 3h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Validar datos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU10 | Programar fechas | Diseñar interfaz de fechas. | 3h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Guardar fechas en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar fechas. | 2h | Dev Fullstack(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU13 | Eliminar encuesta | Diseñar opción de eliminación. | 3h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Eliminar en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar confirmación. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU14 | Buscar docente | Diseñar campo de búsqueda. | 2h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Consultar en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar resultados. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU15 | Descartar comentario en foro | Diseñar opción. | 2h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Eliminar comentario en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar permisos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |

Sprint 4

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU16 | Cerrar sesión | Programar cierre de sesión. | 2h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar sesión activa. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Medoza/Steven Suarez) |
| HU17 | Limpiar campos en encuesta | Programar limpieza de campos. | 2h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar campos vacíos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU18 | Consultar historial de participación | Consultar historial en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Mostrar datos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU19 | Bloquear usuarios | Diseñar opción. | 2h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Actualizar estado en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar permisos. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |
|  |  | Pruebas. | 1h | QA Tester(Carlos Mendoza/Steven Suarez) |
| HU20 | Filtrar foro | Diseñar filtros. | 2h | Dev Frontend(Julibeth Perez/Melissa lopez) |
|  |  | Programar filtros en BD. | 3h | Dev Backend(Melvin Enrique) |
|  |  | Validar resultados. | 2h | Dev Fullstack(Amelia Delgado) |